附件2.2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 殡仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 唐山市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 唐山市殡葬事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 643.13 | 620 |  | 585.97 |  | 10 |  | 91.11% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 620 | 620 |  | 562.84 |  | — |  | 90.78% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 23.13 |  |  | 23.13 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度完成全部项目施工 |  |  |  |  |  | 按计划完成项目施工 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目建议书、可研报告编制 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建成蓄水池一座 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建成停车位 |  |  | 206 | 206 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 施工队已经进场 |  |  | 6月底前 | 6月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按进度完成 |  |  | 年底前 | 年底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 时间成本半年内完工 |  |  | 6个月 | 6个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目预算成本 |  |  | 620 | 小于620 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供便捷免费停车服务 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 停车场配有监控 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 停车场配有公共卫生间 |  |  | 2座 | 2座 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 污水直接排放率 |  |  | 0% | 0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 停车场绿化率 |  |  | 30% | 30% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ＞85% | 92% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件2.3

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 唐山市殡仪馆火化、祭祀设备维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 唐山市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 唐山市殡葬事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 129 | 129 |  | 129 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 129 | 129 |  | 129 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成24台套火化、祭祀设备的维护保养 |  |  |  |  |  | 按计划完成所有维护保养项目 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护火化设备数 |  |  | 20 | 20 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 维修维护祭祀设备数 |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 是否按预计进度完成 |  |  | 10月前 | 10月前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本预算 |  |  | 131 | 129 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供环保廉价火化服务 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 提供便捷环保祭祀服务 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 有害气体处理率 |  |  | 85% | 85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 残渣废物处理率 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 环保设施完好率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 85% | 95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件2.4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 唐山市殡仪馆花圈焚烧炉购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 唐山市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 唐山市殡葬事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 83.58 | 83.58 |  | 83.58 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.58 | 83.58 |  | 83.58 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成花圈焚烧炉的购置及安装 |  |  |  |  |  | 按时按有要求完成采购及安装 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成花圈焚烧炉的安装 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安装使用后达到设计质量要求 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 安装投入使用时间 |  |  | 10月底 | 6月底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 在采购预算内完成 |  |  | 83.58 | 83.58 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 百姓文明治丧率 |  |  | 85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 来馆花圈无害化处理率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 花圈焚化对环境影响 |  |  | ＜5% | ＜5% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 |  |  | 85% | 90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件2.5

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 唐山市殡仪馆告别厅拼接屏购置安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 唐山市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 唐山市殡葬事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成殡仪馆告别厅拼接屏购置及安装 |  |  |  |  |  | 按时间及质量要求完成项目 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成屏幕采购数量 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成屏幕安装数量 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 是否按计划进行安装 |  |  | 10月底 | 6月底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算成本 |  |  | 25 | 25 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为居民提供更好服务 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 物料节省 |  |  | 85%以上 | 85%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 安装中对环境影响 |  |  | ＜5% | ＜5% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 85% | 90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件2.6

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 唐山市殡仪馆火化炉大修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 唐山市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 唐山市殡葬事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 70 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 |  | 70 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成火化炉大修项目 |  |  |  |  |  | 按时完成计划项目 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目招标 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成火化机大修 |  |  | 6 | 6 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 更换空压机和烟囱 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到设计质量要求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 安装并投入使用的时间 |  |  | 12月前 | 9月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 进入招标环节 |  |  | 6月前 | 6月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 采购金额不超过预算 |  |  | 70 | ＜70 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 百姓文明治丧率 |  |  | 85% | ＞85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 火化遗体对环境影响率 |  |  | ＜5% | ＜5% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 85% | 92% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |